СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# Р Е Ш Е Н И Е

| « | 16 | » | марта | 2017 г. |  | № | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

«Об утверждении плана мероприятий по дорожной деятельности на дорогах местного значения Рождественского сельского поселения на 2017 год»

В целях проведения работ на дорогах местного значения общего пользования на территории Рождественского сельского поселения, и на основании статьи 3 Устава Рождественского сельского поселения,

Совет депутатов Рождественского сельского поселения

Р Е Ш И Л :

1. Утвердить план мероприятий по дорожной деятельности на дорогах местного значения Рождественского сельского поселения на 2017 год согласно приложения.

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам ЖКХ, благоустройства и другим отраслям обслуживания населения.

3. Решение вступает в силу с момента принятия.

# Глава

# Рождественского сельского поселения                                    М.Е. Заславский

Приложение к решению совета депутатов

Рождественского сельского поселения

от 16 марта 2017 г. № 10

П  Л  А  Н

мероприятий по дорожной деятельности на дорогах местного значения Рождественского сельского поселения на 2017 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | ОБ | МБ | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Асфальтирование в д. Батово д. 7, 8, 19 | апрель-август | 1131,6 | 2189,811 | Администрация, депутаты |
| 2. | Асфальтирование ул. Болотная | июнь-август | 1087,0 | 489,805 | Администрация, депутаты |
| 3. | Асфальтирование в д. Батово д. 3 | май-сентябрь |  | 2000,0 | Администрация, депутаты |
| 4. | Подсыпка пос. Дивенский ул. Горького, Мира, проезды к 1,2,3 Лесным улицам, с. Рождествено ул. К. Подрядчикова, ул. Заводская до ГЭС и подход к пешеходному мостику, д. Межно ул. Новая ул. Заречная, д. Старое Поддубье, д. Новое Поддубье, д. Ляды ул. Рябиновая, д. Чикино пер. Лесной, д. Замостье. | июнь-сентябрь |  | 500 | Администрация, староста |
| 5. | Безопасность дорожной деятельности Искусственные неровности, знаки, знак парковки у Пятерочка | июнь-август |  | 250 | Администрация |
| 6. | Пешеходный проход в д. Даймище | июнь-август | 772,3 | 727,0 | Администрация |
| 7. | Снегоочистка, подготовка смет | весь год (зимний период) |  | 343,395 | Администрация |
| 8. | Паспортизация дорог | май-декабрь |  | 200,0 | Администрация |
| 9. | ПИР по капитальному ремонту пешеходного мостового перехода через р. Оредеж в д. Даймище | январь-декабрь | 1950,5 | 115,0 | Администрация |