СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# Р Е Ш Е Н И Е

| « | 29 | » | марта | 2018 г. |  | № | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

«Об утверждении плана благоустройства Рождественского сельского поселения на 2018 год»

В целях благоустройства территории Рождественского сельского поселения, и на основании статьи 3 Устава Рождественского сельского поселения,

Совет депутатов Рождественского сельского поселения

Р Е Ш И Л :

1. Утвердить план благоустройства Рождественского сельского поселения на 2018 год согласно приложения.

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам ЖКХ, благоустройства и другим отраслям обслуживания населения.

3. Решение вступает в силу с момента принятия.

# Глава

# Рождественского сельского поселения                                    М.Е. Заславский

Приложение

к решению совета депутатов

Рождественского сельского поселения

от 29 марта 2018 года  № 11

П  Л  А  Н

мероприятий по благоустройству территории Рождественского  сельского поселения на 2018 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Сумма, тыс.руб. | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОБ и РБ | МБ |  |
| 1. | Провести субботники и воскресники по благоустройству и санитарной очистке на территории Рождественского сельского поселения | апрель-августа |  | 100 | Администрация, депутаты, старосты, руководители предприятий и учреждений, ИП |
| 2. | Производить окос борщевика вдоль дорог, озеленение жилых поселков Батово и Рождествено, обрезку кустарников и деревьев, окос территорий | июнь-август |  | 100 | Администрация, ДРСУ, МУП ЖКХ «Сиверский» |
| 3. | Приобретение и установка хоккейной площадки в с. Рождествено | июнь-август | 400 | 100 | Администрация |
| 4. | Провести валку и обрезку деревьев угрозы в населенных пунктах | январь-март |  | 70 | Администрация, старосты н./п. |
| 5. | Ликвидация стихийных свалок: с. Рождествено, п. Дивенский, д. Даймище, д. Батово, д. Выра, д. Межно | апрель-октябрь |  | 500 | Администрация, старосты н./п. |
| 6. | Продолжить работу с населением по организации вывоза мусора от частных домовладений. | весь период |  |  | Администрация, старосты н./п. |
| 7. | Провести косметический ремонт памятников и братских захоронений. | май-июнь |  | 200 | Администрация, шефствующие предприятия и учреждения, население |
| 8. | Провести чистку общественных колодцев в с. Рождествено Большой пр-т у д. 27, д. Межно ул. Центральная у д. 34, пос. Дивенский ул. Володарского у д. д. 51 и 52 | май-сентябрь |  | 100 | Администрация |
| 9. | Установка спортивного инвентаря в д. Батово | Май-сентябрь | 240 | 20 | Администрация, старосты н/п |
| 10. | Ремонт моста в пос. Дивенский через р. Лутинка ул. 1-я Лесная и ул. Набережная | Май-сентябрь |  | 30 | Администрация |
| 11. | Энергосбережение: установка точек учета и энергосберегающих светильников в д.Межно | май-октябрь |  | 100 | Администрация |
| 12. | Ремонт водопроводных труб на ул. 2-ая и 3-я Лесная в п.Дивенский | май-октябрь |  | 50 | Администрация |
| 13 | Ремонт детских площадок | май-октябрь |  | 100 | Администрация |
| 14. | Прочие | январь-декабрь |  | 400 | Администрация |