СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# Р Е Ш Е Н И Е

| « | 16 | » | марта | 2017 г. |  | № | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

«Об утверждении плана благоустройства Рождественского сельского поселения на 2017 год»

В целях благоустройства территории Рождественского сельского поселения, и на основании статьи 3 Устава Рождественского сельского поселения,

Совет депутатов Рождественского сельского поселения

Р Е Ш И Л :

1. Утвердить план благоустройства Рождественского сельского поселения на 2017 год согласно приложения.

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам ЖКХ, благоустройства и другим отраслям обслуживания населения.

3. Решение вступает в силу с момента принятия.

# Глава

# Рождественского сельского поселения                                    М.Е. Заславский

Приложение

к решению совета депутатов

Рождественского сельского поселения

от  16 марта 2017 года  № 9

П  Л  А  Н

мероприятий по благоустройству территории Рождественского  сельского поселения на 2017 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Сумма, тыс.руб. | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести субботники и воскресники по благоустройству и санитарной очистке на территории Рождественского сельского поселения | апрель-августа | 50 | Администрация, депутаты, старосты, руководители предприятий и учреждений, ИП |
| 2. | Производить окос борщевика вдоль дорог, озеленение жилых поселков Батово и Рождествено, обрезку кустарников и деревьев, окос территорий | июнь-август | 50 | Администрация, ДРСУ, МУП ЖКХ «Сиверский» |
| 3. | Приобретение и установка детских площадок Ляды, Батово, добавить в с. Рождествено | июнь-август | 500 | Администрация |
| 4. | Провести работы по ремонту пешеходного моста д. Грязно | апрель-май | 50 | Администрация |
| 5. | Провести валку и обрезку деревьев угрозы в населенных пунктах | январь-март | 100 | Администрация, старосты н./п. |
| 6. | Ликвидация стихийных свалок: с. Рождествено, п. Дивенский, д. Даймище, д. Ляды | апрель-октябрь | 250 | Администрация, старосты н./п. |
| 7. | Устройство контейнерных площадок для сбора мусора обнесение сеткой рабицей в д. Батово, с. Рождествено и д. Замостье | июнь-октябрь | 150 | Администрация, старосты н./п. |
| 8. | Продолжить работу с населением по организации вывоза мусора от частных домовладений. | # весь период |  | Администрация, старосты н./п. |
| 9. | Провести косметический ремонт памятников и братских захоронений. | май-июнь | 100 | Администрация, шефствующие предприятия и учреждения, население |
| 10. | Закончить работы по обустройству общественного колодца в с. Рождествено на ул. Парковая | май-сентябрь | 100 | Администрация |
| 11. | Благоустройство территории в с. Рождествено ул. ГЭС (уборка сараев) | май-сентябрь | 100 | Администрация |
| 12. | Изготовление и установка информационных щитов в населенных пунктах поселения | Май-сентябрь | 50 | Администрация, старосты н/п |
| 13. | Ремонт пешеходного мостка в с. Рождествено у ГЭС | Июнь-июль | 30 | Администрация |
| 14. | Очистка р. Оредеж у понтонного моста в д. Батово и д. Даймище | Июнь-август | 30 | Администрация |