СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 03 апреля 2014 года                                                             № 10

« Об утверждении плана благоустройства

Рождественского сельского поселения

на 2014 год »

В целях благоустройства территории Рождественского сельского поселения, и на основании статьи 3 Устава Рождественского сельского поселения

Совет депутатов Рождественского сельского поселения

Р Е Ш И Л :

1. Утвердить план благоустройства Рождественского сельского поселения на 2014 год согласно приложения.

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам ЖКХ, благоустройства и другим отраслям обслуживания населения.

3. Решение вступает в силу с момента принятия.

Глава

Рождественского сельского поселения                             Н.В.Жиганов

Агафонов С.В.

тел. 8 (81371) 62-293

Приложение №1

к решению совета депутатов

Рождественского сельского поселения

№ 10 от 3 апреля 2014 года

П  Л  А  Н

благоустройства  населенных  пунктов  Рождественского  сельского поселения  на  2014г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Сумма, тыс.руб. | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. | Организация субботников и воскресников по благоустройству и санитарной очистке на территории Рождественского сельского поселения Озеленение жилых поселков с. Рождествено и д. Батово, обрезка кустарников и деревьев, окос территории, завоз и планировка грунта Ремонт малых архитектурных форм, ремонт фасадов учреждений, организаций, предприятий, благоустройство закрепленной территории Окос борщевика вдоль дорог Оплата за уличное освещение Содержание и ремонт уличного освещения Приобретение материалов для ремонта уличного освещения в населенных пунктах поселения Приобретение и установка оборудования для детских площадок в п. Дивенский и д. Межно Валка и обрезка деревьев угрозы в населенных пунктах Ликвидация стихийных свалок Благоустройство контейнерных площадок для сбора ТБО Организация работы с населением по сбору и вывозу ТБО от частных домовладений Изготовление и установка информационных щитов в населенных пунктах Ремонт памятников и благоустройство братских захоронений Ремонт уличного освещения в д. Батово Финансирование работ по организации сквера у Рождественской средней школы По ВЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» приобретение и установка энергоэкономичных светильников на ул. Сосновая д. Выра Прочие | апрель-август май-сентябрь май-август июнь-август январь-апрель сентябрь-декабрь апрель-сентябрь апрель-сентябрь апрель-сентябрь май-август весь период весь период апрель-май май-сентябрь май-сентябрь май-сентябрь апрель-сентябрь | 15 1650 250 100 500 50 300 100 50 50 500 300 120 405 | Администрация, депутаты, старосты, руководители предприятий и учреждений, ИП администрация, МУП ЖКХ «Сиверский», депутаты, население руководители организаций, учреждений, предприятий. ИП, старосты н/п администрация, ДРСУ администрация, старосты н/п администрация, депутаты, население администрация, старосты н/п администрация, старосты н/п администрация, старосты н/п администрация, старосты н/п администрация, старосты н/п, ИП и ООО администрация, шефствующие предприятия и учреждения, население администрация, депутаты, предприятия администрация, депутаты, рабочая группа (школьники), предприятия администрация, предприятия администрация, депутаты |