СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 03 апреля 2014 года                                                                         № 9

« Об утверждении плана мероприятий

по дорожной деятельности на дорогах

местного значения Рождественского сельского

поселения на 2014 год »

В целях проведения работ на дорогах местного значения общего пользования на территории Рождественского сельского поселения, и на основании статьи 3 Устава Рождественского сельского поселения

Совет депутатов Рождественского сельского поселения

Р Е Ш И Л :

1. Утвердить план мероприятий по дорожной деятельности на дорогах местного значения Рождественского сельского поселения на 2014 год согласно приложения.

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам ЖКХ, благоустройства и другим отраслям обслуживания населения.

3. Решение вступает в силу с момента принятия.

Глава

Рождественского сельского поселения                             Н.В.Жиганов

Агафонов С.В.

тел. 8 (81371) 62-293

Приложение №1

к решению совета депутатов

Рождественского сельского поселения

№ 9 от  03 апреля 2014 года

П  Л  А  Н

мероприятий по дорожной деятельности на дорогах местного значения Рождественского сельского поселения

на 2014 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Финансирование, тыс.руб. | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Итого | областной бюджет | местный бюджет |  |
| 1. | Проведение работ по очистке от снега дорог местного значения в населенных пунктах поселения | январь - март, ноябрь - декабрь | 200,0 |  | 200,0 | администрация поселения, старосты н/п |
| 2. | Паспортизация дорог местного значения (д. Грязно, д. Замостье, д. Старое Поддубье, д. Новое Поддубье, д. Поддубье, д. Межно, д. Рыбицы) Разработка проектно-сметной документации | январь-декабрь | 400,0 |  | 400,0 | администрация поселения |
| 3. | Выполнение ямочного ремонта дорог местного значения в соответствии с МП «Развитие части территории Рождественского сельского поселения на 2014 год» (д. Межно: ул.Центральная, Школьная, Новая) | август | 491,831 | 457,516 | 34,315 | администрация поселения, подрядные организации |
| 4. | Ремонт дорог местного значения в соответствии с ГП «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» в 2014 г. (с. Рождествено, ул. Комсомольская) | август-сентябрь | 3180,0 | 1466,7 | 1713,3 | администрация поселения, подрядные организации |
| 5. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги «Подъезд к многофункциональному музейному центру в с.Рождествено от а/д М-20 Санкт-Петербург-Псков» | июль | 2084,25 | 1985,0 | 99,25 | администрация поселения, проектные организации |
| 6. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги «Подъезд к музею «Дом станционного смотрителя» в д.Выра от а/д «Кемполово-Выра-Тосно-Шапки» | июнь | 924,0 | 880,0 | 44,0 | администрация поселения, проектные организации |
| 7. | Ямочный ремонт дорог местного значения: - п. Дивенский, ул.1 Лесная - д. Новое Поддубье - д. Выра, ул. Береговая - д. Даймище, ул. Набережная - д. Рыбицы, ул. Центральная - д. Межно, ул. Заречная - д. Батово |  | 1000,0 |  | 1000,0 | администрация поселения ООО«Девелопмент» Гатчинское ДРСУ |
| 8. | Прочие |  | 402,235 |  | 402,235 |  |
|  | ИТОГО: |  | 8682,316 | 4789,216 | 3893,10 |  |