АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08» августа 2013года                                                                                №153

«Об утверждении плана паспортизации

автомобильных дорог общего пользования

местного значения»

В соответствии Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 257-ФЗ от 08.11.2007 года, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 13.06.1995 года № 49, с целью получения данных о наличии дорог и дорожных сооружений, их протяженности и техническом состоянии для рационального планирования работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных работ общего пользования местного значения, в рамках мероприятий по учету и инвентаризации автомобильных дорог общего пользования местного значения, как объектов муниципальной собственности (объектов основных средств), руководствуясь уставом муниципального образования Рождественского сельского поселения, с учетом постановления администрации Рождественского сельского поселения «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения» от 18.03.2013 года № 34, администрация Рождественского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Рождественского сельского поселения согласно Приложению к настоящему Постановлению.

- Проводить паспортизацию автомобильных дорог согласно утвержденного плана, после выполнения которого подготовить и представить на утверждение перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Рождественского сельского поселения с присвоением автомобильным дорогам идентификационных номеров.

- Ответственного за исполнение настоящего Постановления назначить заместителя главы администрации Агафонова С.В.

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Глава администрации                                                       С. А. Букашкин

Исп.: Агафонов С.В.

Тлф. (81371)62-293

Приложение

к постановлению администрации

Рождественского сельского поселения

№ 153 от  08.08.2013 года

П Л А Н

паспортизации дорог местного значения общего пользования на территории Рождественского сельского поселения

2013 год

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование дороги | Протяженность,км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д.Батово | уличные проезды | 1,61 |
| 2. | д.Чикино | уличные проезды | 0,67 |
|  |  | Лесной переулок | 0,55 |
|  |  | ул.Озерная | 0,58 |
|  |  | итого | 1,80 |
| 3. | д.Ляды | ул.Рябиновая | 0,35 |
| 4. | д.Даймище | Большой проспект | 1,80 |
|  |  | ул.Школьная | 1,01 |
|  |  | ул.Набережная | 1,72 |
|  |  | итого | 4,53 |
| 5. | д.Грязно | ул.Полевая | 0,37 |
|  |  | ул.Южная | 0,23 |
|  |  | итого | 0,60 |
| 6. | с.Рождествено | ул.Комсомольская | 0,89 |
|  |  | Всего: | 9,78 |

2014 год

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование дороги | Протяженность,км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д.Грязно | ул.Новый поселок | 0,66 |
|  |  | ул.Центральная | 1,39 |
|  |  | итого | 2,05 |
| 2. | д.Замостье | подъезд к деревне | 0,27 |
|  |  | уличные проезды | 1,72 |
|  |  | итого | 1,99 |
| 3. | д.Межно | ул.Заречная | 1,10 |
|  |  | ул.Новая | 0,41 |
|  |  | ул.Центральная | 0,92 |
|  |  | ул.Школьная | 1,12 |
|  |  | итого | 3,55 |
| 4. | д.Рыбицы | ул.Центральная | 1,40 |
| 5. | д.Новое Поддубье | Луговой переулок | 0,21 |
|  |  | ул.Дачная | 0,61 |
|  |  | уличные проезды | 0,92 |
|  |  | итого | 1,74 |
| 6. | д.Поддубье | уличные проезды | 0,35 |
| 7. | д.Старое Поддубье | уличные проезды | 1,25 |
|  |  | Всего: | 12,33 |

2015 год

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование дороги | Протяженность,км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Рождествено | ул.Болотная | 0,73 |
|  |  | ул.Заводская | 0,82 |
|  |  | ул.Вырская | 1,75 |
|  |  | ул.К.Подрядчикова | 1,05 |
|  |  | ул.Заречная | 0,42 |
|  |  | ул.майора Захарова | 0,70 |
|  |  | ул.Песчаная | 2,10 |
|  |  | ул.Рылеева | 0,45 |
|  |  | ул.Слободка | 0,45 |
|  |  | ул.Соколова | 0,87 |
|  |  | ул.ГЭС | 0,50 |
|  |  | ул.Терещенко | 1,12 |
|  |  | ул.Садовая | 0,85 |
|  |  | Всего: | 11,81 |

2016 год

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование дороги | Протяженность,км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. Дивенский | Дивенский пер. | 0,28 |
|  |  | Дружногорский пер. | 0,71 |
|  |  | Пионерский пер. | 0,67 |
|  |  | Советский пер. | 0,27 |
|  |  | ул. 1 Лесная | 0,95 |
|  |  | ул. 2 Лесная | 0,66 |
|  |  | ул. 3 Лесная | 0,47 |
|  |  | ул. 25 Октября | 1,12 |
|  |  | ул.Горького | 0,65 |
|  |  | ул.Железнодорожная | 0,83 |
|  |  | ул.Калинина | 0,71 |
|  |  | ул.Карьерная | 0,52 |
|  |  | ул.Кирова | 0,78 |
|  |  | ул.Ленина | 0,76 |
|  |  | ул.Мира | 0,50 |
|  |  | ул.Набережная | 0,54 |
|  |  | ул.Песочная | 0,62 |
|  |  | ул.Пионерская | 0,77 |
|  |  | Всего: | 11,81 |

2017 год

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование дороги | Протяженность,км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | п.Дивенский | ул.Новосельская | 0,46 |
|  |  | ул.Поселковая | 0,51 |
|  |  | ул.Школьная | 0,31 |
|  |  | Полевой пер. | 0,43 |
|  |  | итого | 1,71 |
| 2. | д.Выра | Большой пр. | 0,78 |
|  |  | ул.Береговая | 0,75 |
|  |  | ул.Старая выра | 1,34 |
|  |  | ул.Мурманская | 2,13 |
|  |  | ул.Сосновая | 2,40 |
|  |  | итого | 7,40 |
|  |  | Всего: | 9,11 |

Подлежит паспортизации 54,84 км дорог.