АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛНИЯ                    ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28 сентября 2022 года.                                                                                      № 314

«О проведении субботника и месячника                                                                                                    по благоустройству территории                                                                                                 и ликвидации стихийных свалок на территории

Рождественского сельского поселения

Гатчинского муниципального района в 2022 году»

В целях обеспечения экологической благоприятной среды для проживания населения, улучшения санитарного состояния населенных пунктов  на территории Рождественского сельского поселения, с учетом  положения п. 9 ч. 1 статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г.  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями),  руководствуясь Уставом Рождественского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Провести  08 октября 2022 года субботники и с23 сентября по 26 октября 2022 года – месячник по благоустройству и ликвидации стихийных свалок в населенных пунктах, садоводствах, на сельскохозяйственных землях, вдоль автомобильных и железных дорог, расположенных на территории Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района.

- Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм собственности  организовать и провести работы по уборке собственных и  закрепленных территорий.

- Рекомендовать руководителям ГП «Гатчинское ДРСУ», ООО «ГИДОР», Санкт-Петербург – Витебской дистанции пути (ПЧ-19) и Гатчинской дистанции пути Октябрьской железной дороги (ПЧ-24) в срок до 08 октября 2022 года принять участие в вышеуказанных мероприятиях и убрать мусор в полосе отвода автомобильных и железных дорог на территории Рождественского сельского поселения, и до 26 октября  2022 года представить в администрацию Рождественского сельского поселения информацию об итогах проведения субботников и месячника.

- Рекомендовать руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, транспорта, малых и средних предприятий, торговли, учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта представить в администрацию Рождественского сельского поселения информацию об итогах проведения субботников – до 10 октября 2022 года,  месячника – до 30 октября 2022 года.

- Создать оперативную группу по проведению месячника по благоустройству и ликвидации стихийных свалок Рождественского сельского поселения:

Руководитель:                     Сорокин С. Н. – глава администрации.

Зам. руководителя:             Субботин А. В. – инженер по ЖКХ

Члены группы:                    Опевалов С. А. – депутат Рождественского с.п.

Мичурина В. В. – ведущий специалист администрации

Морозов М. П. – депутат Рождественского с.п.

Пригласить для участия:     Тарасову Т. В. – нач.  ЖЭУ МУП ЖКХ «Сиверский»

- Утвердить план мероприятий по проведению субботника и месячника

по благоустройству и ликвидации стихийных свалок (приложение 1, 2).

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сети интернет и газете «Рождественский вестник»

8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                   Сорокин С.Н.

Приложение № 1

к постановлению администрации

от 28 сентября 2022 года  № 314

ПЛАН

мероприятий проведения месячника по благоустройству территории  и ликвидации стихийных свалок Рождественского сельского поселения на 2022 год.

| № п/п | Наименование проводимых мероприятий. | Дата проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести совещание с руководителями организаций всех форм собственности по вопросу благоустройства. | 08.10 | Сорокин С. Н. Субботин А. В. |
| 2. | Разработать условия проведения месячника и график уборки стихийных свалок. | До 05.10. | Оперативная группа |
| 3. | Уточнить закрепление общественных территорий поселения за организациями всех форм собственности, находящихся на территории поселения. | До 05.10. | Глава администрации. |
| 4. | Создать оперативную группу для контроля за ходом работ по благоустройству и ликвидации стихийных свалок. | 25.09. | Глава администрации. |
| 5. | Объявить месячник по благоустройству. | с 23.09. по 26.10 | Глава администрации. |
| 6. | Провести субботник по уборке и благоустройству поселка. | 08октября | Администрация, старосты нас. пунктов |
| 7. | Провести благоустройство братских захоронений, памятных мест, кладбищ. Вывезти на полигоны 10м. куб. отходов. | Сентябрь-октябрь | Шефствующие организации, администрация. |
| 8. | Организовать и провести работы по уборке приусадебных участков и прилегающих к ним территорий. | Сентябрь-октябрь | Администрация, старосты нас. пунктов. |
| 9. | Провести косметический ремонт торговых точек (ларьков, павильонов) и др. малых форм. | До 80.10. | Владельцы торговых точек. |
| 10. | Обновить вывески, рекламы на магазинах и разного рода торговых точках. | До 08.10. | Владельцы торговых точек. |
| 11. | Провести уборку стихийных свалок: п. Дивенский; д. Выра; Вывезти на полигоны ориентировочно 150 куб. м. отходов. | Сентябрь-октябрь | Администрация, старосты нас. пунктов |
| 12. | Провести благоустройство территории гаражных тов. в д. Батово и с. Рождествено. Вывезти приблизительно 30 куб. м. отходов. Заключить договора на вывоз отходов. | октябрь | Администрация гаражных тов. |
| 13. | Привлечь депутатов, старост, председателей уличных комитетов для работы с населением по благоустройству поселения, вывозу ТКО от частного сектора. | В течение месячника. | Сорокин С. Н. Субботин А. В. |
| 14. | Проводить рейды по проверке состояния благоустройства территории поселения. Виновных привлекать к административной ответственности. | В течении месячника | Оперативная группа. |

Приложение № 2

к постановлению администрации

от 28 сентября 2022 г.  № 314

ОТЧЕТ

о выполнении мероприятий субботников и месячника по благоустройству и ликвидации стихийных свалок на территории Гатчинского муниципального района  в сентябре-октябре 2022 года

Администрация Рождественского сельского поселения

(наименование отчитывающейся администрации, организации, учреждения и т.д.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приняли участие в мероприятиях субботников/месячника по благоустройству | чел. |  |
| 2 | Санитарная уборка территорий населённых пунктов, в том числе: | Тыс.кв.м |  |
| 2.1 | Территории полос отвода автомобильных дорог | Тыс.кв.м |  |
| 3 | Ликвидация стихийных свалок | ед. |  |
| 4 | Вывоз мусора | куб. м. |  |
| 5 | Посадка деревьев | ед. |  |

ПЛАН

проведения субботника и мероприятий  по улучшению санитарного состояния территории муниципальных образований Гатчинского муниципального района  в сентябре-октябре 2022 года

Администрация Рождественского сельского поселения

(наименование отчитывающейся администрации, организации, учреждения и т.д.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Примут участие в мероприятиях субботников/месячника по благоустройству | чел. |  |
| 2 | Санитарная уборка территорий населённых пунктов, в том числе: | Тыс.кв.м |  |
| 2.1 | Территории полос отвода автомобильных дорог | Тыс.кв.м |  |
| 3 | Ликвидация стихийных свалок | ед. |  |
| 4 | Вывоз мусора | куб. м. |  |
| 5 | Посадка деревьев | ед. |  |