**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 02 марта 2017 года № 59**

|  |
| --- |
| Об утверждениимуниципальной целевой программы **«**Содержание и ремонт дорог Рождественского сельского поселения на 2017-2019 гг в новой редакции |

В целях повышения эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог на территории Рождественского сельского поселения, на основании положений Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т :**

1. Постановление №29 от 06 февраля 2017 года «Об утверждениимуниципальной целевой программы **«**Содержание и ремонт дорог Рождественского сельского поселения на 2017-2019 гг» считать утратившим силу.

2. Утвердить муниципальную целевую программу **«**Содержание и ремонт дорог Рождественского сельского поселения на 2017-2019 гг» в новой редакции.

3. Финансирование мероприятий, предусмотренных муниципальной целевой программой **«**Содержание и ремонт дорог Рождественского сельского поселения на 2017-2019 гг» осуществлять за счет средств бюджета Рождественского сельского поселения и прочих источников.

4. Назначить ответственным за исполнение мероприятий ведомственной целевой программы **«**Содержание и ремонт дорог Рождественского сельского поселения на 2017-2019гг» заместителя главы администрации Рождественского сельского поселения – Агафонова С.В.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу с момента принятия, подлежит опубликованию в информационные бюллетени «Рождественский вестник» и размещению на официальном сайте Рождественского сельского поселения

Глава администрации С.А.Букашкин

Приложение № 1

к Постановлению администрации

Рождественского сельского поселения

№ 59 от 02 марта 2017 года

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ДОРОГ РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017-2019 ГОДЫ»**

# Паспорт долгосрочной целевой программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | **«СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ДОРОГ РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017-2019 ГОДЫ»** |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Плана комплексного социально-экономического развития муниципального образования Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы, утвержденная решением Совета депутатов Рождественского сельского поселения № 48 от 15 декабря 2016 года |
| Основные разработчики Программы | Администрация МО Рождественского сельского поселения |
| Куратор и исполнители Программы | Заместитель главы администрации Рождественского сельского поселения |
| Цель Программы | Повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Рождественского сельского поселения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах Рождественского сельского поселения (далее - дорог) |
| Задачи Программы | Ремонт и содержание дорог для обеспечения соответствия состояния дорог установленным правилам, стандартам, техническим нормам. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017-2019 г.г. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование бюджета Рождественского сельского поселения и прочих источников.  (Приложение 1) |
| Методы реализации Программы | Программа предусматривает комплекс программных мероприятий направленных на обеспечение соответствия состояния дорог установленным правилам, стандартам, техническим нормам. (Приложение 2) |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности  социальная эффективность  бюджетная эффективность  экономическая эффективность | К наиболее значимым социально-экономическим результатам ремонта и содержания дорог Рождественского сельского поселения относятся следующие:  - увеличение протяженности муниципальных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям (предельным значениям показателей эксплуатационного состояния автодорог установленным ГОСТ Р 50597-93);  - снижение общей аварийности на дорогах;  - снижение аварийности при неблагоприятных дорожных условиях;  - снижение количества обращений в органы муниципальной власти Рождественского сельского поселения о неудовлетворительном состоянии дорог. |
| Основные индикаторы реализации (целевые задания) программы | Суммарная протяженность отремонтированных участков  муниципальных автомобильных дорог с грунтощебеночным покрытием 8,68 км., в том числе: 2017 год – 2,22 км.,  в асфальтобетонном покрытии 1,6805 км  Зимнее содержание и борьба со  скользкостью дорог- 165370 кв м.:  - очистка обочин от снега и очистка дорожного полотна 4 раза в месяц  - россыпь противогололедного материала 4 раза в месяц; |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за ходом исполнения МЦП осуществляют: заместитель главы администрации Рождественского сельского поселения - выполняемые работы;  30 числа месяца, следующего за месяцем исполнения программы, отчет о реализации МЦП предоставляется главе администрации. (Приложение 3) |

Приложение 1 к Программе.

Структура финансирования Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования (тыс.руб.) | | | |
| В том числе по годам | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019год | Последующие годы |
| Местный бюджет | 11097 | 5997 | 1900 | 3200 |  |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 9796,5 | 5169,5 | 1200 | 3400 |  |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| всего | 20866,5 | 11166,5 | 3100 | 6600,0 |  |

Приложение №2 к Программе.

Методы реализации Программы и ожидаемые результаты

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№пп** | **Наименование программных мероприятий** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования всего, тыс.руб**  **Местный бюджет/ субсидия областного бюджета** |
| **2017** | **2018** | **2019** | **Исполнители программных мероприятий** | **Ожидаемый результат в количественном измерении** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 1. | **Ремонт участков дорог с щебеночно-грунтовым покрытием:**  1.*Исправление профиля, колейности дорог*  *1.1*п.Дивенский.  ул. Лесная  *1.2*. д.Даймище  Большой пр.  ул.Набережная  *1.*3 д.Новое Поддубье  *1.4* д.Рыбицы  2. *Исправление профиля, колейности дорог*  *2.1*д Замостье  2.2 п.Дивенский  2-а Лесная  2.3 д.Межно  Ул Центральная  3. *Исправление профиля, колейности дорог*  *3*.1 д.Межно  ул Новая  3.2 д.Даймище  ул Школьная  3.3 с.Рождествено  улСоколова  ул Заводская  ул К Подрядчикова  3.4посДивенский  ул Калинина | бюджет МО Рождественское сельское поселение | 2700 | 500  **500**  100  150  150  100 | 1000  **1000**  300  300  200  200 | 1200  400  400  400 | Заместитель главы администрации Рождественского сельского поселения | **8,68 км**  **2,22 км**  0,65км  0,75км  0,30км  0,32км  0,20 км  **3,04 км**  0,75 км  0,27 км  2,02 км  **3,42 км**  0,87 км  0,85 км  0,88 км  0,62 км  0,97 км  0,95 км |
| 2. | **Ремонт участков дорог с асфальто-бетонным покрытием всего:**  **В том числе:** | бюджет МО Рождественского сельского поселения  субсидия Областного бюджета | 6182  7819 | 4782  3219 | 200  1200 | 1200  3400 | Заместитель главы администрации Рождественского сельского поселения | 1,6805 км |
| 2.1 | Дороги общего пользования  местного значения: | бюджет МО Рождественского сельского поселения  субсидия Областного бюджета | 3883  5619 | 2683  2219 |  | 1200  3400 |  | 1861,3 км |
| 2.1.1 | ул. Коли Подрядчикова  с. Рождествено; | 1200  3400 |  |  | 1200  3400 |  | 1,000 км |
| 2.1.2 | ул. Болотная  с. Рождествено | 493  1087 | 493  1087 |  |  |  | 0,330км  1320 пм |
| 2.1.3 | Дорога общего пользования местного значения от детского сада до региональной дороги "Подъезд в Даймище" в д.Батово | 2190  1132 | 2190  1132 |  |  |  | 0,3505км  2075 пм |
| 2..2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | бюджет МО Рождественского сельского поселения  субсидия Областного бюджета | 2299  2200 | 2099  1000 | 200  1200 |  |  | 2 610 кв.м. |
| 2.2.1 | ул. Терещенко д. 6, д.1 | 300  1000 | 300  1000 |  |  |  | 780 кв.м. |
| 2.2.2 | ул. Комсомольская  д.2 | 200  1200 |  | 200  1200 |  |  | 755 кв.м. |
| 2.2.3 | д. Батово д.3 | 1799  0 | 1799  0 |  |  |  | 1 075 кв.м. |
| 3. | Зимнее содержание дорог и борьба с гололедом всего:  В том числе  Перечень объектов подлежащих расчистке от снега (Приложение 2.1) | бюджет МО Рождественского сельского поселения | 2100 | 600 | 700 | 800 | Заместитель главы администрации Рождественского сельского поселения | 165370 кв.м. |
| 4. | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью  автомобильных дорог общего пользования | бюджет МО Рождественского сельского поселения  субсидия Областного бюджета | 115,00  1950,50 | 115,00  1950,50 |  |  | Заместитель главы администрации Рождественского сельского поселения | 0,065км |
| 4.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство пешеходного мостового перехода через р. Оредеж в дер. Даймище | бюджет МО Рождественского сельского поселения  субсидия Областного бюджета | 115,00  1950,50 | 115,00  1950,50 |  |  | Заместитель главы администрации Рождественского сельского поселения | 0,065км |
|  | ВСЕГО по МЦП | бюджет МО Рождественского сельского поселения  субсидия Областного бюджета | 11097  9769,5 | 5997  5169,5 | 1900  1200 | 3200  3400 |  |  |

Приложение 2.1 к Программе

**Перечень объектов, подлежащих расчистке от снега**

|  |
| --- |
| **Село Рождествено:**  ул.Терещенко, ул.Комсомольская, ул.Песчаная, ул.Болотная, ул.Коли Подрядчикова, ул.Соколова, ул.Заводская, ул.ГЭС, ул.Слободка, ул.Парковая, ул.Майора Захарова, ул.Садовая, ул.Вырская, ул.Рылеева.  **п.Дивенскийй**:  ул.Ленина, ул.Карьерная, ул.Школьная, ул.Урицкого, ул.25 Октября,  ул.1-я, 2-я, 3-я Лесная, ул.Кирова, ул.Железнодорожная, ул.Мира, ул.Калинина, ул.Пионерская, ул.Песочная, ул.Горького, ул.Поселковая, ул.Новосельская, ул.Лесничество, ул.Володарского, ул.Набережная, Пионерский пер., Дружногорский пер., Советский пер., Дивенский пер., Полевой пер., проезд на кладбище, проезд к школе.  **д.Даймище**:  Большой пр., ул.Набережная, ул.Школьная, дорога к кладбищу.  **д.Межно**:  ул.Новая, ул.Заречная. ул.Шоссейная, ул.Школьная, ул.Центральная.  **д.Грязно**:  ул.Центральная, ул.Новый поселок, ул.Южная. ул.Полевая.  **д.Выра**:  ул.Старая Выра, ул.Сосновая, ул.Мурманская, Большой пр.  **д.Рыбицы**:  ул.Центральная.  **д.Чикино**:  ул.Озерная. Лесной пер.  **д.Ляды**:  ул.Рябиновая. ул.Центральная, Крестьянский пер.  **д.Батово**:  междомовые проезды.  **д.Поддубье**:  проезды.  **д.Новое Поддубье**:  ул.Дачная, ул.Луговая.  **д.Старое Поддубье**:  проезды  **д.Замостье**:  проезды |

Приложение 3 к Программе

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

**«СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ДОРОГ РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2014-2016 ГОДЫ»**

(наименование программы)

по итогам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(отчетный период (квартал, год) нарастающим итогом)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты,  мероприятия | Террито- риальная принад-  лежность (муници- пальное  образо-  вание) | Фактическое финансирование  (тыс. рублей) | | | | | | Выполнение работ  (тыс. рублей) | | | | | | Индикаторы реализации (целевые  задания) |
| все- го | феде- раль- ный  бюд-  жет | обла- стной бюд-  жет | бюджет ГМР | Бюджет поселений | прочие источники | все- го | феде- раль- ный  бюд-  жет | обла- стной бюд-  жет | бюджет ГМР | бюджет посе лений | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание. При несоответствии отчета структуре или содержанию плана мероприятий программы по каждому отклонению дается разъяснение в сноске или в прилагаемой пояснительной записке.