**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **от 02 марта 2017 года № 59**

|  |
| --- |
| Об утверждениимуниципальной целевой программы **«**Содержание и ремонт дорог Рождественского сельского поселения на 2017-2019 гг в новой редакции |

В целях повышения эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог на территории Рождественского сельского поселения, на основании положений Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т :**

1. Постановление №29 от 06 февраля 2017 года «Об утверждениимуниципальной целевой программы **«**Содержание и ремонт дорог Рождественского сельского поселения на 2017-2019 гг» считать утратившим силу.

2. Утвердить муниципальную целевую программу **«**Содержание и ремонт дорог Рождественского сельского поселения на 2017-2019 гг» в новой редакции.

3. Финансирование мероприятий, предусмотренных муниципальной целевой программой **«**Содержание и ремонт дорог Рождественского сельского поселения на 2017-2019 гг» осуществлять за счет средств бюджета Рождественского сельского поселения и прочих источников.

4. Назначить ответственным за исполнение мероприятий ведомственной целевой программы **«**Содержание и ремонт дорог Рождественского сельского поселения на 2017-2019гг» заместителя главы администрации Рождественского сельского поселения – Агафонова С.В.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу с момента принятия, подлежит опубликованию в информационные бюллетени «Рождественский вестник» и размещению на официальном сайте Рождественского сельского поселения

 Глава администрации С.А.Букашкин

Приложение № 1

 к Постановлению администрации

 Рождественского сельского поселения

 № 59 от 02 марта 2017 года

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ДОРОГ РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017-2019 ГОДЫ»**

# Паспорт долгосрочной целевой программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | **«СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ДОРОГ РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017-2019 ГОДЫ»** |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Плана комплексного социально-экономического развития муниципального образования Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы, утвержденная решением Совета депутатов Рождественского сельского поселения № 48 от 15 декабря 2016 года |
| Основные разработчики Программы | Администрация МО Рождественского сельского поселения |
| Куратор и исполнители Программы | Заместитель главы администрации Рождественского сельского поселения |
| Цель Программы | Повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Рождественского сельского поселения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах Рождественского сельского поселения (далее - дорог) |
| Задачи Программы | Ремонт и содержание дорог для обеспечения соответствия состояния дорог установленным правилам, стандартам, техническим нормам. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017-2019 г.г. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование бюджета Рождественского сельского поселения и прочих источников.(Приложение 1) |
| Методы реализации Программы | Программа предусматривает комплекс программных мероприятий направленных на обеспечение соответствия состояния дорог установленным правилам, стандартам, техническим нормам. (Приложение 2)  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективностисоциальная эффективность бюджетная эффективность экономическая эффективность | К наиболее значимым социально-экономическим результатамремонта и содержания дорог Рождественского сельского поселенияотносятся следующие: - увеличение протяженности муниципальных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям (предельным значениям показателей эксплуатационного состояния автодорог установленным ГОСТ Р 50597-93); - снижение общей аварийности на дорогах; - снижение аварийности при неблагоприятных дорожныхусловиях; - снижение количества обращений в органы муниципальнойвласти Рождественского сельского поселения о неудовлетворительномсостоянии дорог.  |
| Основные индикаторы реализации(целевые задания) программы | Суммарная протяженность отремонтированных участков муниципальных автомобильных дорог с грунтощебеночным покрытием 8,68 км., в том числе: 2017 год – 2,22 км., в асфальтобетонном покрытии 1,6805 кмЗимнее содержание и борьба соскользкостью дорог- 165370 кв м.:- очистка обочин от снега и очистка дорожного полотна 4 раза в месяц- россыпь противогололедного материала 4 раза в месяц;  |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за ходом исполнения МЦП осуществляют: заместитель главы администрации Рождественского сельского поселения - выполняемые работы;30 числа месяца, следующего за месяцем исполнения программы, отчет о реализации МЦП предоставляется главе администрации. (Приложение 3) |

Приложение 1 к Программе.

 Структура финансирования Программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| В том числе по годам |
| 2017 год | 2018 год | 2019год | Последующие годы |
| Местный бюджет | 11097 | 5997 | 1900 | 3200 |  |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 9796,5 | 5169,5 | 1200 | 3400 |  |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| всего | 20866,5 | 11166,5 | 3100 | 6600,0 |  |

Приложение №2 к Программе.

 Методы реализации Программы и ожидаемые результаты

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№пп** | **Наименование программных мероприятий** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования всего, тыс.руб****Местный бюджет/ субсидия областного бюджета** |
| **2017** | **2018** | **2019** | **Исполнители программных мероприятий** | **Ожидаемый результат в количественном измерении** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 1. | **Ремонт участков дорог с щебеночно-грунтовым покрытием:**1.*Исправление профиля, колейности дорог*  *1.1*п.Дивенский. ул. Лесная*1.2*. д.ДаймищеБольшой пр.ул.Набережная*1.*3 д.Новое Поддубье*1.4* д.Рыбицы2. *Исправление профиля, колейности дорог*  *2.1*д Замостье2.2 п.Дивенский2-а Лесная2.3 д.МежноУл Центральная3. *Исправление профиля, колейности дорог*  *3*.1 д.Межноул Новая3.2 д.Даймищеул Школьная3.3 с.РождественоулСоколоваул Заводскаяул К Подрядчикова 3.4посДивенскийул Калинина | бюджет МО Рождественское сельское поселение  |  2700 | 500**500**100150150100 | 1000**1000** 300300200200 | 1200400400400 | Заместитель главы администрации Рождественского сельского поселения  | **8,68 км****2,22 км**0,65км0,75км0,30км0,32км0,20 км**3,04 км**0,75 км0,27 км2,02 км**3,42 км**0,87 км0,85 км0,88 км0,62 км0,97 км0,95 км |
| 2. | **Ремонт участков дорог с асфальто-бетонным покрытием всего:****В том числе:** | бюджет МО Рождественского сельского поселениясубсидия Областного бюджета | 61827819 | 47823219 | 2001200 | 12003400 | Заместитель главы администрации Рождественского сельского поселения | 1,6805 км |
| 2.1 | Дороги общего пользованияместного значения: | бюджет МО Рождественского сельского поселениясубсидия Областного бюджета | 38835619 | 26832219 |  | 12003400 |  | 1861,3 км |
| 2.1.1 | ул. Коли Подрядчиковас. Рождествено; | 12003400 |  |  | 12003400 |  | 1,000 км |
| 2.1.2 | ул. Болотнаяс. Рождествено | 4931087 | 4931087 |  |  |  | 0,330км1320 пм |
| 2.1.3 | Дорога общего пользования местного значения от детского сада до региональной дороги "Подъезд в Даймище" в д.Батово | 21901132 | 21901132 |  |  |  | 0,3505км2075 пм |
| 2..2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | бюджет МО Рождественского сельского поселениясубсидия Областного бюджета | 22992200 | 20991000 | 2001200 |  |  | 2 610 кв.м. |
| 2.2.1 | ул. Терещенко д. 6, д.1 | 3001000 | 3001000 |  |  |  | 780 кв.м. |
| 2.2.2 | ул. Комсомольскаяд.2 | 2001200 |  | 2001200 |  |  | 755 кв.м. |
| 2.2.3 | д. Батово д.3 | 17990 | 17990 |  |  |  | 1 075 кв.м. |
| 3. | Зимнее содержание дорог и борьба с гололедом всего:В том числеПеречень объектов подлежащих расчистке от снега (Приложение 2.1) | бюджет МО Рождественского сельского поселения | 2100 | 600 | 700 | 800 | Заместитель главы администрации Рождественского сельского поселения | 165370 кв.м. |
| 4. | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетьюавтомобильных дорог общего пользования | бюджет МО Рождественского сельского поселениясубсидия Областного бюджета | 115,001950,50 | 115,001950,50 |  |  | Заместитель главы администрации Рождественского сельского поселения | 0,065км |
| 4.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство пешеходного мостового перехода через р. Оредеж в дер. Даймище | бюджет МО Рождественского сельского поселениясубсидия Областного бюджета | 115,001950,50 | 115,001950,50 |  |  | Заместитель главы администрации Рождественского сельского поселения | 0,065км |
|  | ВСЕГО по МЦП | бюджет МО Рождественского сельского поселениясубсидия Областного бюджета | 110979769,5 | 59975169,5 | 19001200 | 32003400 |  |  |

Приложение 2.1 к Программе

**Перечень объектов, подлежащих расчистке от снега**

|  |
| --- |
| **Село Рождествено:**ул.Терещенко, ул.Комсомольская, ул.Песчаная, ул.Болотная, ул.Коли Подрядчикова, ул.Соколова, ул.Заводская, ул.ГЭС, ул.Слободка, ул.Парковая, ул.Майора Захарова, ул.Садовая, ул.Вырская, ул.Рылеева.**п.Дивенскийй**:ул.Ленина, ул.Карьерная, ул.Школьная, ул.Урицкого, ул.25 Октября,  ул.1-я, 2-я, 3-я Лесная, ул.Кирова, ул.Железнодорожная, ул.Мира, ул.Калинина, ул.Пионерская, ул.Песочная, ул.Горького, ул.Поселковая, ул.Новосельская, ул.Лесничество, ул.Володарского, ул.Набережная, Пионерский пер., Дружногорский пер., Советский пер., Дивенский пер., Полевой пер., проезд на кладбище, проезд к школе.**д.Даймище**:Большой пр., ул.Набережная, ул.Школьная, дорога к кладбищу.**д.Межно**:ул.Новая, ул.Заречная. ул.Шоссейная, ул.Школьная, ул.Центральная.**д.Грязно**:ул.Центральная, ул.Новый поселок, ул.Южная. ул.Полевая.**д.Выра**:ул.Старая Выра, ул.Сосновая, ул.Мурманская, Большой пр.**д.Рыбицы**:ул.Центральная.**д.Чикино**:ул.Озерная. Лесной пер.**д.Ляды**: ул.Рябиновая. ул.Центральная, Крестьянский пер.**д.Батово**:междомовые проезды.**д.Поддубье**:проезды.**д.Новое Поддубье**:ул.Дачная, ул.Луговая.**д.Старое Поддубье**:проезды**д.Замостье**:проезды |

Приложение 3 к Программе

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

**«СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ДОРОГ РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2014-2016 ГОДЫ»**

(наименование программы)

 по итогам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (отчетный период (квартал, год) нарастающим итогом)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты, мероприятия | Террито-риальнаяпринад- лежность(муници-пальное образо- вание)  | Фактическое финансирование (тыс. рублей)  | Выполнение работ (тыс. рублей)  | Индикаторыреализации(целевые задания)  |
| все-го  | феде-раль-ный бюд- жет   | обла-стнойбюд- жет   | бюджет ГМР | Бюджет поселений | прочие источники  | все-го  | феде-раль-ный бюд- жет   | обла-стнойбюд- жет   | бюджет ГМР | бюджет посе лений  | прочие источники |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8 | 9 | 10 | 11  | 12  | 13 | 14 | 15  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Примечание. При несоответствии отчета структуре или содержанию плана мероприятий программы по каждому отклонению дается разъяснение в сноске или в прилагаемой пояснительной записке.