АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 апреля 2012 года					                          N 64

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Содержание и ремонт дорог Рождественского сельского поселения поселения на 2012-2014 гг».

В целях повышения эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог на территории Рождественского сельского поселения, на основании положений Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования Рождественского сельского  поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Содержание и ремонт

дорог Рождественского сельского поселения на 2012-2014 гг».

2. Финансирование мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Содержание и ремонт дорог Рождественского сельского поселения на 2012-2014 гг» осуществлять за счет средств бюджета Рождественского сельского  поселения и прочих источников.

3. Назначить ответственным за исполнением мероприятий долгосрочной целевой программы «Содержание и ремонт дорог Рождественского сельского  поселения на 2012-2014 гг» заместителя главы администрации Рождественского сельского поселения – Трофимова С.Н.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в газете «Гатчинская правда».

Глава администрации                                           С.А.Букашкин

Приложение № 1

к Постановлению администрации

Рождественского сельского поселения

№ 64   от 24 апреля 2012 года

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ДОРОГ                              РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                               НА 2012-2014 ГОДЫ»

# Паспорт долгосрочной целевой программы

| Наименование Программы | «СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ДОРОГ РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2012-2014 ГОДЫ» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2012-2014 годы, утвержденная решением Совета депутатов Рождественского сельского поселения № 54 от 12 декабря 2012 года |
| Основные разработчики Программы | Администрация МО Рождественского городского поселения |
| Куратор и исполнители Программы | Заместитель главы администрации Рождественского сельского поселения |
| Цель Программы | Повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Рождественского сельского поселения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах Рождественского сельского поселения (далее - дорог) |
| Задачи Программы | Ремонт и содержание дорог для обеспечения соответствия состояния дорог установленным правилам, стандартам, техническим нормам. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2012-2014 г.г. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование бюджете Рождественского сельского поселения и прочих источников. (Приложение 1) |
| Методы реализации Программы | Программа предусматривает комплекс программных мероприятий направленных на обеспечение соответствия состояния дорог установленным правилам, стандартам, техническим нормам. (Приложение 2) |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности социальная эффективность бюджетная эффективность экономическая эффективность | К наиболее значимым социально-экономическим результатам ремонта и содержания дорог Рождественского сельского поселения относятся следующие: увеличение протяженности муниципальных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям (предельным значениям показателей эксплуатационного состояния автодорог установленным ГОСТ Р 50597-93); снижение общей аварийности на дорогах; снижение аварийности при неблагоприятных дорожных условиях; снижение количества обращений в органы муниципальной власти Рождественского сельского поселения о неудовлетворительном состоянии дорог. |
| Основные индикаторы реализации (целевые задания) программы | Суммарная протяженность отремонтированных участков муниципальных автомобильных дорог с грунтощебеночным покрытием 6,83 км., в том числе: 2012 год – 3 км., в асфальтобетонном покрытии 0,8 км Зимнее содержание и борьба со скользкостью дорог- 165370 кв м.: - очистка обочин от снега и очистка дорожного полотна 4 раз в месяц - россыпь противогололедного материала 4 раза в месяц; |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за ходом исполнения ДЦП осуществляют: заместитель главы администрации Рождественского сельского поселения - выполняемые работы; 30 числа месяца, следующего за месяцем исполнения программы, отчет о реализации ДЦП предоставляется главе администрации. (Приложение 3) |

Приложение 1 к Программе.

Структура финансирования Программы

| Источники и направления расходов | всего | Объем финансирования |
| --- | --- | --- |
|  |  | В том числе по годам |
|  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | Последующие годы |
| Местный бюджет | 2600,0 | 850,0 | 850,0 | 900,0 |  |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| всего | 2600,0 | 850,0 | 850,0 | 900,0 |  |

Приложение 2 к Программе.

Методы реализации Программы и ожидаемые результаты

| Система программных мероприятий |
| --- |
| №пп | Наименование программных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования всего, тыс.руб | В том числе по срокам | Исполнители программных мероприятий | Ожидаемый результат в количественном измерении |
|  |  |  |  | 1 год | 2 год | 3 год | ---год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ремонт участков дорог с щебеночно-грун-товым покрытием : 1. доставка щебня на автотранспорте к объекту с россыпью его по полотну дороги; планировка отсыпанного щебня по полотну дороги механизированным способом, всего: в т.ч. по объектам 1. с.Рождествено ул. Соколова, ул. Коли Подрядчикова ул. Болотная п.Дивенский. ул. Железнодорожная ул.Мира 2. д.Даймище Большой пр. ул.Набережная | бюджет МО Рождественское сельское поселение | 1110 | 510 140 140 160 70 | 450 250 200 | 250 |  | Заместитель главы администрации Рождественского сельского поселения поселения | 6,83 км 0,87 км. 0,85 км. 0,87км 0,45км. 2,070 1.720 |
| 2 | Ремонт участков дорог с асфальто-бетонным покрытием всего: В том числе: | бюджет МО Рождественского сельского поселения | 220 | 70 |  | 250 |  | Заместитель главы администрации Рождественского сельского поселения | 0,8км |
|  | Дороги общего пользования улТерещенко, |  |  | 31 |  |  |  |  | 0,15 км |
|  | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов ул.Терещенко д. 1,2,3,4,5,6 ул.Комсомольская д.1,2,3,4,5,6,7 |  |  | 39 |  | 250 |  |  | 0,4 км 0,25 км. |
| 3 | Зимнее содержание дорог и борьба с гололедом всего: В том числе Перечень объектов подлежащих расчистке от снега (Приложение 2.1) | бюджет МО Рождественского сельского поселения | 1070 | 270 | 400 | 400 |  | Заместитель главы администрации Рождественского сельского поселения | 165370 кв.м. |
|  | итого |  | 2600 | 850 | 850 | 900 |  |  |  |

Приложение 2.1 к Программе

Перечень объектов подлежащих расчистке от снега

Село Рождествено: ул.Терещенко, ул.Комсомольская, ул.Песчаная, ул.Болотная, ул.Коли Подрядчикова, ул.Соколова, ул.Заводская, ул.ГЭС, ул.Слободка, ул.Парковая, ул.Майора Захарова, ул.Садовая, ул.Вырская, ул.Рылеева. п.Дивенскийй: ул.Ленина, ул.Карьерная, ул.Школьная, ул.Урицкого, ул.25 Октября, ул.1-я, 2-я, 3-я Лесная, ул.Кирова, ул.Железнодорожная, ул.Мира, ул.Калинина, ул.Пионерская, ул.Песочная, ул.Горького, ул.Поселковая, ул.Новосельская, ул.Лесничество, ул.Володарского, ул.Набережная, Пионерский пер., Дружногорский пер., Советский пер., Дивенский пер., Полевой пер., проезд на кладбище, проезд к школе. д.Даймище: Большой пр., ул.Набережная, ул.Школная, дорога к кладбищу. д.Межно: ул.Новая, ул.Заречная. ул.Шоссейная, ул.Школьная, ул.центральная. д.Грязно: ул.Центральная, ул.Новый поселок, ул.Южная. ул.Полевая. д.Выра: ул.Старая Выра, ул.Сосновая, ул.Мурманская, Большой пр. д.Рыбицы: ул.Центральная. д.Чикино: ул.Озерная. Лесной пер. д.Ляды: ул.Рябиновая. ул.Центральная, Крестьянский пер. д.Батово: междомовые проезды. д.Поддубье: проезды. д.Новое Поддубье: ул.Дачная, ул.Луговая. д.Старое Поддубье: проезды д.Замостье: проезды

Приложение 3  к Программе

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ДОРОГ РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2012-2014 ГОДЫ»

(наименование программы)

по итогам _____________________________________________

(отчетный период (квартал, год)   нарастающим   итогом)

| Объекты, мероприятия | Террито- риальная принад- лежность (муници- пальное образо- вание) | Фактическое финансирование (тыс. рублей) | Выполнение работ (тыс. рублей) | Индикаторы реализации (целевые задания) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все- го | феде- раль- ный бюд- жет | обла- стной бюд- жет | бюджет ГМР | Бюджет поселений | прочие источники | все- го | феде- раль- ный бюд- жет | обла- стной бюд- жет | бюджет ГМР | бюджет посе лений | прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Примечание.  При  несоответствии  отчета структуре или содержанию плана мероприятий программы по каждому отклонению дается разъяснение в сноске или в прилагаемой пояснительной записке.