Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От ___________ 2021 года			                     	             № ____

О внесении изменений и дополнений в

Постановление № 256 от 13 октября 2017 года

«Об утверждении муниципальной программы

«Социально-экономического развития муниципального

образования Рождественского сельского поселения

Гатчинского муниципального района

Ленинградской области на 2018 год и

плановый период 2019-2020года» в редакции от

17.02.2021  года №44.

В соответствии со статьей 172, 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановления администрации Рождественского сельского  поселения от 27.09.2017 № 246 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области», руководствуясь Уставом МО Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области» и в целях обеспечения эффективного функционирования системы программно-целевого управления, администрация МО Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в постановление № 256 от 13 октября 2017 года «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономического развития муниципального образования Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 года», в редакции № 44 от 17 февраля 2021 года, и пункты паспорта  муниципальной программы   читать в следующей редакции указанной в приложение 1.

2.	Настоящее постановление подлежит опубликованию  в информационном бюллетене «Рождественский вестник» и размещению на официальном сайте администрации Рождественского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Рождественского сельского поселения	                          	С.Н.Сорокин

Исп. Ярошевская Е.И. 8(81371)62-320

Приложение 1

к Постановлению от 19 апреля 2021г. №159

Подпрограмма № 3 «Содержание и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на период 2021-2022-2023 годов»

Паспорт подпрограммы: «Содержание и развитие автомобильных дорог местного значения общего пользования на территории МО «Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

| Наименование подпрограммы | Содержание и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Создание условий по поддержанию автодорог местного значения в нормативном состоянии с обеспечением безопасных условий движения. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. Паспортизация муниципальных дорог. |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация МО Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области |
| Задачи подпрограммы | 1. Приведение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Рождественского сельского поселения в соответствие с нормативными требованиями, предъявляемыми к автомобильным дорогам 2. Выполнение комплекса работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. 3. Ремонт участков муниципальных автомобильных дорог с грунтово-щебеночным покрытием (диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог; устранение деформаций и повреждений), ямочный ремонт. 4. Зимнее содержание дорог (механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью). 5. Постановка земельных участков под дорогами местного значения на кадастровый учет. 6. Мероприятия по обеспечению безопасности движения |
| Сроки реализации подпрограммы | период 2021-2022-2023г. |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
|  |  | Отчетный финансовый год | Очередной финансовый год планового периода | 1-й год планового периода | Итого |
|  | Всего: | 39416,70 | 26312,50 | 14042,30 | 79771,02 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 35977,10 | 24092,50 | 11226,30 | 71295,42 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Рождественского сельского поселения | 3439,60 | 2220,00 | 2816,00 | 8475,60 |
| Планируемые результаты реализации программы | Повышение эффективности использования и безопасности автомобильных дорог общего пользования местного значения, Обеспечение нормативных требований состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. Кадастровый учет земельных участков под муниципальными дорогами. Мероприятия по улучшению безопасности движения на дорогах |

Содержание и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Рождественского сельского поселения | Другие источники |  |  |  | Отчетный финансовый год | Очередной год планового периода | Первый год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Ремонт и капитальный ремонт дорог с асфальто-бетонным покрытием местного значения общего пользования | 225,00 111,00 645,00 | 1365,50 1121,50 6476,00 | Суммарная площадь участков автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием, введенных в эксплуатацию после ремонта. | кв.м | 1000,00 | 1965,00 | 1000,00 | 3300,00 |
| 2. | Мероприятия по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | 0,00 111,00 111,00 | 0,00 1100,00 1121,50 | Суммарная площадь участков дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | кв.м | 500,00 | 0,00 | 637,00 | 500,00 |
| 3. | Ремонт автомобильных дорог с грунтово-щебеночным покрытием (диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог; устранение деформаций и повреждений, ямочный ремонт | 689,00 75,00 177,00 | 3919,50 750,00 1788,00 | Суммарная протяженность отремонтированных участков муниципальных автомобильных дорог с грунтощебеночным покрытием | кв.м. | 1000,00 | 9780,30 | 1000,00 | 2000,00 |
| 4. | Зимнее содержание дорог поселения (механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью). | 800,00 800,00 800,00 |  | Суммарная протяженность участков муниципальных автомобильных дорог под зимнее содержание | км | 55,76 | 55,76 | 55,76 | 55,76 |
| 5. | Постановка земельных участков под дорогами местного значения на кадастровый учет. | 400,00 400,00 300,00 |  | Суммарная протяженность дорог для проведения паспортизации | км | 15,00 | 20,00 | 20,00 | 15,76 |
| 6 | Мероприятия по осуществлению технического надзора, экспертиза сметной документации и прочее | 300,00 200,00 400,00 |  | Технические и экспертные заключения |  |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятия по реконструкции (строительству) объектов(дорог и мостов) капитальных вложений | 477,60 203,00 0,00 | 27177,80 20000,00 0,00 | Суммарная площадь участков автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием, введенных в эксплуатацию после реконструкции | км |  | 0,558 | 0,097 | 0,00 |
| 8 | Мероприятия по обеспечению безопасности движения | 200,00 200,00 200,00 |  | Обеспечение дорожного движения знаками , указателями и искусственные неровности |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием (диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог; устранение деформаций и повреждений, текущий ремонт) | 348,00 120,00 183,00 | 3514,30 1121,00 1840,80 | Суммарная протяженность отремонтированных участков муниципальных автомобильных дорог с грунтощебеночным покрытием | км |  | 0,1718 | 0,10 | 0,0672 |

Перечень и финансирование мероприятий программы (подпрограммы)

Содержание и развитие улично-дорожной сети

| № | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отчетный финансовый год | Очередной год планового периода | Первый год планового периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 |
| 1. | Ремонт и капитальный ремонт дорог с асфальто-бетонным покрытием местного значения общего пользования | Итого | 2021,2022,2023 гг. | 1590,50 | 9944,00 | 1590,50 | 1232,50 | 7121,00 | заместитель главы администрации |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2021,2022,2023 гг. | 1365,50 | 8963,00 | 1365,50 | 1121,50 | 6476,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Рождественского сельского поселения | 2021,2022,2023 гг. | 225,00 | 981,00 | 225,00 | 111,00 | 645,00 |  |
| 2. | Мероприятия по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | Итого |  | 0,00 | 2443,50 | 0,00 | 1211,00 | 1232,50 | заместитель главы администрации |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2021,2022,2023 гг. | 0,00 | 2221,50 | 0,00 | 1100,00 | 1121,50 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Рождественского сельского поселения я | 2021,2022,2023 гг. | 0,00 | 222,00 | 0,00 | 111,00 | 111,00 |  |
| 5. | Постановка земельных участков под дорогами местного значения на кадастровый учет | Итого | 2021,2022,2023 гг. | 400,00 | 1100,00 | 400,00 | 400,00 | 300,00 | заместитель главы администрации |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Рождественского сельского поселения | 2021,2022,2023 гг. | 400,00 | 1100,00 | 400,00 | 400,00 | 300,00 |  |
| 4 | Зимнее содержание дорог поселения (механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью). | Итого | 2021,2022,2023 гг. | 800,00 | 2400,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | заместитель главы администрации |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Рождественского сельского поселения я | 2021,2022,2023 гг. | 800,00 | 2400,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |  |
| 6. | Мероприятия по осуществлению технического надзора, экспертиза сметной документации и прочее | Итого | 2021,2022,2023 гг. | 300,00 | 900,00 | 300,00 | 200,00 | 400,00 | заместитель главы администрации |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Рождественского сельского поселения я | 2021,2022,2023 гг. | 300,00 | 900,00 | 300,00 | 200,00 | 400,00 |  |
| 7. | Мероприятия по реконструкции (строительству) объектов (дорог и мостов) капитальных вложений | Итого | 2021,2022,2023 гг. | 27655,40 | 47858,40 | 27655,40 | 20203,00 | 00,00 | заместитель главы администрации |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2021,2022,2023 гг. | 27177,80 | 47177,80 | 27177,80 | 20000,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Рождественского сельского поселения я | 2021,2022,2023 гг. | 477,60 | 680,60 | 477,60 | 203,00 | 0,00 |  |
| 3. | Ремонт автомобильных дорог с грунтово-щебеночным покрытием (диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог; устранение деформаций и повреждений, ямочный ремонт) | Итого | 2021,2022,2023 гг. | 4608,50 | 7398,50 | 4608,50 | 825,00 | 1965 | заместитель главы администрации |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2021,2022,2023 гг. | 3919,50 | 6457,5 | 3919,50 | 750,00 | 1788,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Рождественского сельского поселения я | 2021,2022,2023 гг. | 689,00 | 941,00 | 689,00 | 75,00 | 177,00 |  |
| 8. | Мероприятия по обеспечению безопасности движения | Итого | 2021,2022,2023 гг. | 200,00 | 600,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | заместитель главы администрации |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Рождественского сельского поселения я | 2021,2022,2023 гг. | 200,00 | 600,0 | 200,00 | 200,00 | 200,0 |  |
| 9. | Ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием (диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог; устранение деформаций и повреждений, текущий ремонт) | Итого | 2021,2022,2023 гг. | 3862,30 | 7127,10 | 3862,30 | 1241,00 | 2023,8 | заместитель главы администрации |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2021,2022,2023 гг. | 3514,30 | 6476,10 | 3514,30 | 1121,00 | 1840,80 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Рождественского сельского поселения я | 2021,2022,2023 гг. | 348,00 | 651,00 | 348,00 | 120,00 | 183,00 |  |