СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# Р Е Ш Е Н И Е

| « | 19 | » | мая | 2022 г. |  | № | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

«Об утверждении плана мероприятий по дорожной деятельности на дорогах местного значения Рождественского сельского поселения на 2022 год»

В целях проведения работ на дорогах местного значения общего пользования на территории Рождественского сельского поселения, и на основании статьи 3 Устава Рождественского сельского поселения,

Совет депутатов Рождественского сельского поселения

Р Е Ш И Л :

1. Утвердить план мероприятий по дорожной деятельности на дорогах местного значения Рождественского сельского поселения на 2022 год согласно приложения.

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам ЖКХ, благоустройства и другим отраслям обслуживания населения.

3. Решение вступает в силу с момента принятия.

# Глава

# Рождественского сельского поселения                                    М.Е. Заславский

Приложение к решению совета депутатов

Рождественского сельского поселения

от 19 мая 2022 г. №23

П  Л  А  Н

мероприятий по дорожной деятельности на дорогах местного значения Рождественского сельского поселения на 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | ОБ | МБ | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Исправление профиля и щебеночный ремонт дороги д. Даймище пр-т Большой | май-сентябрь | 739,1 | 148,814 | Администрация, депутаты |
| 1.2. | Пешеходные дорожки с. Рождествено ул. Терещенко ул. Комсомольская | май-сентябрь | 1054,9 | 164,297 | Администрация, депутаты |
| 1.3. | Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к многофункциональному музейному центру в с. Рождествено от а/д М-20 Санкт-Петербург - Псков", по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, с. Рождествено | январь-декабрь | 8802,025 | 870,530 | Администрация |