Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.10.2018 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области

о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)

по достижению значения целевого показателя

результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Социально-экономическое развитие муниципального образования Рождественского сельского поселения» на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг» |
| 1. | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории д.2 ул.Комсомольская и д.6 ул.Терещенко в с.Рождествено Гатчинского района Ленинградской области | 3 кв 2018 г | Администрация МО Рождественского сельского поселения Гатчинского р-на, ЛО |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | Июнь 2018 г. | Администрация МО Рождественского сельского поселения Гатчинского р-на, ЛО | Заключение муниципального контракта | Исполнено |
| 1.2. | Проведение ремонтных работ согласно муниципальному контракту | Июнь 2018 г – октябрь 2018 г | Подрядная организация | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории д.2 ул.Комсомольская и д.6 ул.Терещенко в с.Рождествено Гатчинского района Ленинградской области | Исполнено |
| 1.3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | Ноябрь 2018 г. | Администрация МО Рождественского сельского поселения Гатчинского р-на, ЛО | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Исполнение |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Социально-экономическое развитие муниципального образования Рождественского сельского поселения» на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация МО Рождественского сельского поселения Гатчинского р-на, ЛО |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Ноябрь 2018 г. | Администрация МО Рождественского сельского поселения Гатчинского р-на, ЛО | Выполнение муниципального контракта | Исполнение |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Не позднее 3-го числа месяца, следующим за отчетным кварталом | Администрация МО Рождественского сельского поселения Гатчинского р-на, ЛО | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Исполнено |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Июнь – ноябрь 2018 г | Администрация МО Рождественского сельского поселения Гатчинского р-на, ЛО | Приведение документации в соответствии с результатами конкурсных процедур | Исполнение |

И.О.Главы администрации Рождественского с.п.___________________ Агафонов С.А.

# МП