СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# Р Е Ш Е Н И Е

| « | 19 | » | марта | 2020 г. |  | № | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

«Об утверждении плана благоустройства Рождественского сельского поселения на 2020 год»

В целях благоустройства территории Рождественского сельского поселения, и на основании статьи 3 Устава Рождественского сельского поселения,

Совет депутатов Рождественского сельского поселения

Р Е Ш И Л :

1. Утвердить план благоустройства Рождественского сельского поселения на 2020 год согласно приложения.

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам ЖКХ, благоустройства и другим отраслям обслуживания населения.

3. Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию в информационные бюллетени «Рождественский вестник» и размещению на официальном сайте Рождественского сельского поселения.

# Глава

# Рождественского сельского поселения                                    М.Е. Заславский

Приложение

к решению совета депутатов

Рождественского сельского поселения

от 19 марта 2020 года  № 10

П  Л  А  Н

мероприятий по благоустройству территории Рождественского  сельского поселения на 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Сумма, тыс.руб. | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОБ и РБ | МБ |  |
| 1. | Провести субботники и воскресники по благоустройству и санитарной очистке на территории Рождественского сельского поселения | апрель-август |  | 100 | Администрация, депутаты, старосты, руководители предприятий и учреждений, ИП |
| 2. | Производить окос борщевика вдоль дорог, озеленение жилых поселков Батово и Рождествено, обрезку кустарников и деревьев, окос территорий | июнь-август |  | 100 | Администрация, ДРСУ, МУП ЖКХ «Сиверский», ООО «Гидор» |
| 3. | Провести валку и обрезку деревьев угрозы в населенных пунктах | июнь-октябрь |  | 100 | Администрация, старосты н./п. |
| 4. | Ликвидация стихийных свалок: с. Рождествено, п. Дивенский, д. Даймище, д. Батово, д. Выра, д. Межно | апрель-октябрь |  | 300 | Администрация, старосты н./п. |
| 5. | Провести косметический ремонт памятников и братских захоронений. | апрель-май |  | 300 | Администрация, шефствующие предприятия и учреждения, население |
| 6. | Благоустройство контейнерных площадок с. Рождествено ул. Терещенко, ул. Комсомольская | май-сентябрь | 320 |  | Администрация |
| 7. | Энергосбережение с . Рождествено ул. Вырская и ул. Садовая, д. Выра ул. Береговая | май-октябрь |  | 100 | Администрация, старосты н/п |
| 8. | Работы по благоустройству придомовой территории по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, с. Рождествено, ул. ГЭС, д.8, в части, устройства водоотводных канав, устройства площадки для сбора ТБО и устройства придомового ограждения | Май-сентябрь | 468,392 | 62,815 | Администрация, старосты н/п |
| 9. | Устройство детской площадки в Батово д.7 | Май-сентябрь | 2400,0 | 126,342 | Администрация |
| 10. | Спуск к мосту Батово | май-октябрь |  | 100 | Администрация |
| 11. | Обследование пешеходного моста Батово – Даймище | март |  | 300 | Администрация, старосты |
| 12. | Ремонт колодца Межно ул.Центральная | май-октябрь |  | 50 | Администрация |
| 13. | Благоустройство мусорных площадок под контейнеры на ул.Болотной с.Рождествено | май-октябрь |  | 189,157 | Администрация |