СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# Р Е Ш Е Н И Е

| « | 19 | » | марта | 2020 г. |  | № | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

«Об утверждении плана мероприятий по дорожной деятельности на дорогах местного значения Рождественского сельского поселения на 2020 год»

В целях проведения работ на дорогах местного значения общего пользования на территории Рождественского сельского поселения, и на основании статьи 3 Устава Рождественского сельского поселения,

Совет депутатов Рождественского сельского поселения

Р Е Ш И Л :

1. Утвердить план мероприятий по дорожной деятельности на дорогах местного значения Рождественского сельского поселения на 2020 год согласно приложения.

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам ЖКХ, благоустройства и другим отраслям обслуживания населения.

3. Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетени «Рождественский вестник» и размещению на официальном сайте Рождественского сельского поселения.

# Глава

# Рождественского сельского поселения                                    М.Е. Заславский

Приложение к решению совета депутатов

Рождественского сельского поселения

от 19 марта 2020 г. № 11

П  Л  А  Н

мероприятий по дорожной деятельности на дорогах местного значения Рождественского сельского поселения на 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | ОБ | МБ | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги с тротуарами по ул. Терещенко от д.4А до ул. Комсомольская, обеспечивающей подъезд к зданию школы | май-сентябрь | 2 510 000,00 | 274 956,00 | Администрация, депутаты |
| 1.2. | Щебеночный ремонт автодорог по адресу ул. 2-я Лесная, протяженностью 660 метров и ул. Набережная, протяженностью 540 метров в п. Дивенский Гатчинского района Ленинградской области | май-сентябрь | 728 700,00 | 379 180,00 | Администрация, депутаты, старосты |
| 1.3. | Работы по благоустройству придомовой территории по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, с. Рождествено, ул. ГЭС, д.8, в части асфальтирования придомовой территории, обустройств щебеночного покрытия придомовой территории | май-сентябрь | 599 988,00 | 80 374,80 | Администрация, депутаты |
| 1.4. | Реконструкция "Подъезд к музею "Дом станционного смотрителя" в д. Выра от а/д "Кемполово - Выра- Тосно-Шапки" по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, МО "Рождественское сельское поселение", д. Выра | май-сентябрь | 4 198 570,00 | 103 000,00 | Администрация |
| 1.5. | Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к многофункциональному музейному центру в с. Рождествено от а/д М-20 Санкт-Петербург - Псков", по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, с. Рождествено | январь-декабрь | 9 417 292,00 | 229 596,00 | Администрация |
| 1.5.1. | Геодезия (работы по топосъемке) Подъезд к многофункциональному музейному центру в с. Рождествено от а/д М-20 Санкт-Петербург - Псков | январь-декабрь |  | 86 400,00 | Администрация |
| 1.5.2. | Изменение проектно-сметной документации Подъезд к многофункциональному музейному центру в с. Рождествено от а/д М-20 Санкт-Петербург - Псков | январь-декабрь |  | 150 000,00 | Администрация |
| 1.5.3. | Проверка изменённой проектной документации Подъезд к многофункциональному музейному центру в с. Рождествено от а/д М-20 Санкт-Петербург - Псков | январь-декабрь |  | 110 000,00 | Администрация |
| 1.5.4. | Проверка изменённой сметной документации Подъезд к многофункциональному музейному центру в с. Рождествено от а/д М-20 Санкт-Петербург - Псков | январь-декабрь |  | 10 000,00 | Администрация |
| 1.5. | Итого по объекту Подъезд к многофункциональному музейному центру в с. Рождествено от а/д М-20 Санкт-Петербург - Псков | январь-декабрь | 9 417 292,00 | 585 996,00 | Администрация |
| 1.6. | Выравнивание профиля, устранение колейности и ямочность ул. Заводская в с. Рождествено в щебеночном исполнение | май-октябрь |  |  | Администрация, депутаты |
| 1.7. | Выравнивание профиля, устранение колейности и ямочность ул. Центральная в д. Межно в щебеночном исполнение | май-октябрь |  |  | Администрация, депутаты, старосты |
| 1.8. | Выравнивание профиля, устранение колейности и ямочность в д. Замостье в щебеночном исполнение | май-октябрь |  |  | Администрация, депутаты |
| 1.9. | Подъезд к ПВ и ДП в д. Ляды ул. Рябиновая | май-октябрь |  |  | Администрация, депутаты, старосты |
| 1.10. | Выравнивание профиля, устранение колейности и ямочность ул. Слободка в с. Рождествено в щебеночном исполнение | май-октябрь |  |  | Администрация, депутаты |
| 1.11. | Выравнивание профиля, устранение колейности и ямочность ул. Школьная в д. Межно в щебеночном исполнение | май-октябрь |  |  | Администрация, депутаты, старосты |
| 1.12. | Выравнивание профиля, устранение колейности и ямочность пр-т. Большой в д. Даймище (Ванюшкин проезд) в щебеночном исполнение | май-октябрь |  |  | Администрация, депутаты, старосты |
| 1.13. | Выравнивание профиля, устранение колейности и ямочность до д. 157 пр-т. Большой в с. Рождествено в щебеночном исполнение | май-октябрь |  |  | Администрация, депутаты |
| 1.14. | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги с обустройством стоянки для автомобилей по ул. Терещенко д.4 до ул. Терещенко д.5 | май-октябрь | 1 006 771,00 | 99 600,00 | Администрация, депутаты |
| 1.15. | Обустройство пешеходной дорожки в с. Рождествено от ул. Вырская до ул. Комсомольская д. 4 по полю | май-октябрь |  |  | Администрация, депутаты |